🔑 Orden lógico de desarrollo

1. Preparación inicial

- Crear repositorios (backend / frontend).

- Configuración básica del backend:

  - Proyecto Spring Boot con dependencias mínimas (Web, JPA, Security, Validation, Lombok, MySQL).

  - Perfiles dev y prod.

  - Endpoint /health para verificar que levanta.

- Configuración de CI/CD inicial (pipeline con build + tests).

2. Gestión de Usuarios y Seguridad (Base del sistema)

- Entidades User y Role.

- Autenticación JWT y autorización RBAC (Dueño, Encargado, Atención).

- Endpoints:

  - POST /api/auth/login

  - CRUD /api/users (solo Dueño).

- Seed inicial de usuarios y roles.

- Conectar frontend con login/logout básico.

3. Gestión de Productos y Categorías

- Entidades Product, Category.

- CRUD productos y categorías.

- Control de visibilidad (isActive).

- Soporte para imágenes (JPG/PNG).

- Endpoints públicos para catálogo:

  - GET /api/public/categories

  - GET /api/public/products

- Conectar frontend (catálogo visible al cliente).

4. Gestión de Stock

- Campo dailyStock en Product.

- Funcionalidades:

  - Actualización individual de stock.

  - Carga masiva de stock diario.

  - Decremento automático al registrar pedidos.

- Endpoints:

  - PUT /api/products/{id}/stock

  - PUT /api/products/stock/bulk-update

- Validaciones en backend y reflejo en frontend.

5. Gestión de Pedidos

- Entidades Order, OrderItem.

- Creación de pedidos como invitado.

- Flujo de estados:

  - RECEIVED → PREPARING → READY → DELIVERED

  - Cancelación con motivo (CANCELED).

- Endpoints:

  - POST /api/public/orders

  - GET /api/orders?status=

  - PATCH /api/orders/{id}/status

- Frontend: Carrito, Checkout, Tablero de pedidos.

6. Integración de Pagos

- Adapter a Mercado Pago (Checkout Pro).

- Estados de pago: PENDING → APPROVED/REJECTED.

- Webhook para sincronización de pagos.

- Endpoints:

  - POST /api/public/payments/mp/checkout

  - POST /api/public/payments/mp/webhook

- Frontend: integración con link de pago y actualización de estado.

7. Gestión de Horarios

- Entidad BusinessHours.

- Definición de horarios por día de la semana.

- Validación de pedidos según horario.

- Endpoints:

  - GET /api/settings/business-hours

  - PUT /api/settings/business-hours

- Frontend: formulario de configuración de horarios.

8. Reportes

- Reportes de ventas y productos más vendidos.

- Filtros por rango de fechas.

- Exportación a CSV.

- Endpoints:

  - GET /api/reports/sales?from=&to=

  - GET /api/reports/top-products?from=&to=

  - GET /api/reports/sales/export?format=csv

- Frontend: gráficos y tablas.

9. Auditoría

- Entidad AuditLog.

- Registro de operaciones sensibles:

  - CRUD usuarios, productos, stock.

  - Cambios de estado en pedidos.

  - Modificación de horarios.

- Endpoint:

  - GET /api/audit

- Frontend: consulta de logs (solo Dueño).

10. Endurecimiento y Calidad

- Manejo de excepciones global.

- Validaciones y sanitización de entradas.

- Configuración CORS.

- Logs estructurados + métricas.

- Tests unitarios, de integración y de contrato.

- Pipeline CI/CD con JaCoCo (cobertura >70%).

11. Despliegue

- Dockerfile y docker-compose.yml (backend + frontend + MySQL).

- NGINX como reverse proxy con SSL (Let’s Encrypt).

- VPS demo y luego VPS por cliente.

- Backups diarios automáticos de MySQL.

🔚 Con este orden, el backend va creciendo de adentro hacia afuera:

- Seguridad y usuarios (quién entra).

- Productos y stock (qué se vende).

- Pedidos y pagos (cómo se compra).

- Horarios y reportes (cómo se opera).

- Auditoría y calidad (cómo se controla).